# Техническое задание на разработку системы оценки риска опасных природных процессов (оползни, сели, обвалы) для района Большого Сочи

Версия: 1.0
Дата: 05.04.2026
Автор: Технический писатель - Бородина Дарина

## 1. Цели и границы проекта

### 1.1. Цель проекта

Разработать систему, которая на основе данных дистанционного зондирования Земли, цифровой модели рельефа, погодных и климатических данных, а также исторических сведений об опасных событиях оценивает риск оползней, селей и обвалов на территории района Большого Сочи и отображает результат в виде цветовой карты (ячейки: низкий/средний/высокий риск).

### 1.2. Границы проекта (общие)

- Территория — район Большого Сочи (границы уточняются с data-инженером 2).

- Пространственное разрешение — регулярная сетка ячеек (размер требует согласования с ML-инженерами и data-инженерами).

- Выход — веб-интерфейс с картой (не production-уровень, но работающий прототип).

- Архитектура должна поддерживать все три типа опасностей (оползни, сели, обвалы), а также возможность добавления краткосрочного прогноза риска.

### 1.3. В рамках MVP (обязательный минимум для сдачи)

- Только оценка текущего риска (на основе уже имеющихся данных, без прогноза погоды).

- Только один тип опасности — оползни.

- Остальные типы опасностей (сели, обвалы) и краткосрочный риск — расширения после MVP.

### 1.4. Расширения (сверх MVP, но входящие в итоговый объём проекта)

- Добавление моделей для селей и обвалов.

- Добавление краткосрочного прогноза риска (с использованием прогноза погоды).

- Использование аэрофотосъёмки (если будут найдены подходящие материалы).

- Автоматическое или полуавтоматическое обновление данных.

- Полноценный production-интерфейс (вместо прототипа).

- Выпадающий список для выбора типа опасности в интерфейсе (в MVP этот список не требуется).

## 2. Пользователи и сценарии использования

### 2.1. Основной пользователь

Специалист по мониторингу природных рисков (МЧС, геологические службы).

### 2.2. Сценарий использования (MVP)

- Пользователь открывает веб-страницу с картой.

- Видит территорию района Большого Сочи, разбитую на цветные ячейки.

- Цвет означает уровень риска оползня:

  - зелёный – низкий риск,

  - жёлтый – средний риск,

  - красный – высокий риск.

- При наведении на ячейку отображается всплывающая подсказка с числовым значением риска (score или вероятность).

### 2.3. Сценарий использования (после расширений)

- Пользователь может выбрать тип опасности (оползни / сели / обвалы) из выпадающего списка.

- При выборе отображается карта риска для соответствующего типа.

- (Опционально) Пользователь может переключиться между текущим и краткосрочным прогнозом.

## 3. Функциональные требования

| ID | Требование | Статус |
| --- | --- | --- |
| F1 | Система должна собирать и обрабатывать спутниковые данные дистанционного зондирования Земли (источник, разрешение, состав каналов — требует согласования). | MVP |
| F2 | Система должна использовать цифровую модель рельефа (источник и разрешение — требует согласования) для вычисления признаков: высота, уклон, экспозиция, кривизна склона. | MVP |
| F3 | Система должна собирать и обрабатывать погодные и климатические данные (осадки, температура, влажность). Период накопления осадков (например, за 3, 7, 14 дней) — требует согласования с ML-инженерами. Источник и разрешение — требует согласования. | MVP |
| F4 | Система должна включать исторические данные о произошедших оползнях (для селей и обвалов — в рамках расширения) в виде точечных событий с координатами и датами. Наличие и полнота данных — требует согласования с заказчиком. | MVP |
| F5 | Территория района Большого Сочи разбивается на регулярную сетку ячеек (размер ячейки — требует согласования). Для каждой ячейки формируется вектор признаков из всех источников данных. | MVP |
| F6 | ML-модель (для оползней в MVP) выдаёт вероятность или числовой score риска. Тип модели и архитектура — требует согласования с ML-инженерами. | MVP |
| F7 | Вероятность/score преобразуется в категории: низкий, средний, высокий риск. Пороги классификации — требуют согласования с ML-инженерами. | MVP |
| F8 | Backend предоставляет API (формат запроса/ответа — требует согласования с backend-разработчиком). В MVP API должно принимать запрос на получение риска для всех ячеек или для одной ячейки. | MVP |
| F9 | Frontend отображает карту с наложением цветных ячеек (MVP — только для оползней). | MVP |
| F10 | (Расширение) В интерфейсе появляется выпадающий список для выбора типа опасности: оползни, сели, обвалы. | Расширение |
| F11 | (Расширение) Система поддерживает модели для селей и обвалов (отдельные или единая с разными выходами). | Расширение |
| F12 | (Расширение) Реализована оценка краткосрочного риска на основе прогноза погоды. | Расширение |

## 4. Нефункциональные требования

| ID | Требование | Статус |
| --- | --- | --- |
| N1 | Модель должна достигать качества, достаточного для практического использования. Целевые метрики (например, Accuracy, F1-score, Precision, Recall) и их пороговые значения — требуют согласования с ML-инженерами и заказчиком. | MVP |
| N2 | Все компоненты системы (пайплайн данных, обучение модели, backend, frontend) должны быть воспроизводимы: предоставлены инструкция по установке, Docker-контейнер или скрипты для развёртывания. | MVP |
| N3 | Архитектура должна позволять замену модели для оползней на модель для селей или обвалов без переписывания backend и frontend. | MVP |
| N4 | Время обработки данных и инференса модели не должно быть критичным для прототипа. Более жёсткие требования по времени ответа (например, для API) — будут уточнены на этапе тестирования (не являются критерием приёмки MVP). | Расширение |

## 5. Ограничения

- Только территория района Большого Сочи (заранее подготовленный полигон).

- В MVP — только оценка текущего риска (без прогноза).

- Аэрофотосъёмка используется, если есть в открытом доступе, но не обязательна для MVP.

- Исторические данные об оползнях предоставляются заказчиком или собираются из открытых источников (требует подтверждения).

- Все источники данных, форматы, разрешения и периоды обновления должны быть зафиксированы в отдельном документе «Описание данных» до начала разработки модели.

## 6. Критерии приёмки MVP

- Разработан датасет (ячейки × признаки) с целевой переменной (оползень / не оползень) для района Большого Сочи.

- Обучена и сохранена модель, выдающая вероятность или score риска оползней для каждой ячейки.

- Развёрнут backend с API, возвращающим уровни риска (низкий/средний/высокий) для запрошенных ячеек.

- Развёрнут frontend, показывающий карту с цветными ячейками (цвет по уровню риска оползней).

- Документация включает:

  - описание данных и источников,

  - инструкцию по установке и запуску всех компонентов,

  - описание API,

  - краткое руководство пользователя.

- При демонстрации на тестовой территории система показывает осмысленные зоны риска (не случайные) — подтверждается экспертной оценкой.

## 7. Риски и митигации

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Недостаточно исторических данных об оползнях (несбалансированный target) | Использовать методы аугментации, синтетические данные, либо сместить задачу на ранжирование (обучение без чётких меток). |
| Спутниковые данные недоступны из-за облачности | Использовать композитные изображения за период (например, медиану за месяц) или переключаться на радарные данные (если будут включены в расширение). |
| Размер ячейки выбран неудачно (слишком мелко – дорого, слишком крупно – теряется точность) | Провести эксперименты с разными размерами на подвыборке, выбрать компромиссный. |
| Нехватка времени на реализацию селей и обвалов в рамках проекта | Чётко зафиксировано, что это расширения после MVP; MVP сдаётся только с оползнями. |
| Отсутствие аэрофотосъёмки | Проект реализуется без неё, аэрофотосъёмка помечена как опциональное расширение. |